17/11/13

רשימת משימות על פי  סדר תעדוף - פורטל זכויות ניצולי שואה

- עדכונים שוטפים:

  - עדכונים בעקבות פניות של שותפים אלינו: השותפים שמעדכנים מיוזמתם הם בעיקר הרשות והקרן לרווחה, אבל יש לעיתים פניות מטעם ארגונים נוספים.

  - עדכונים בעקבות מידע שמגיע מרשימות תפוצה שונות (אודי מוזס, עדכוני פסיקה מנבו, ניוזלטרים שונים שמגיעים לכל זכות).

  - פניות יזומות שלנו – בהמשך.

- יש ליידע את הרשות אודות עדכונים וחידושים בפורטל + לקדם דרך עדכונים אחרונים, פייסבוק, ניוזלטרים לשותפים ולציבור שכל זכות מפיצה אחת לרבעון.

- עדכון פסקי דין באתר – דורש עדכון מצד הרשות על פסקי הדין שהיא צד להם. נערכה פניה ראשונית לגליה אריכא בעניין.

- לאשר 15 ערכים שכבר קיימים באתר וטרם אושרו (נמצאים במיוחד:פרויקטים).

- לאחר חנוכה, פניה לכל הארגונים השותפים לגבי בדיקת הערכים ועדכון רבעוני. במידה וארגון לא עונה, לפנות אליו באופן אישי ולבקש את התייחסותו. לבצע את העדכונים וליידע את הרשות אודות העדכונים.

- לפעול להוספת ארגונים נוספים לפרויקט המשותף. (לרבות: לבדוק את רשימת הארגונים השייכים למרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל,  פניה לעיריות, קופות חולים נוספות לכללית וכו' ). טרם הפניה, לאסוף מראש מידע אודות הארגון באינטרנט ולהכין כבר מראש דף ארגון ודפים של ערכים אם ניתן, לאישור. יש לצרף לפניה הראשונה את דף המידע אודות המיזם המאושר ע"י הרשות.

- הפשטת הניסוח של ערכים הקיימים בפורטל.

- הכנת זכותון של זכויות ניצולי שואה (בדומה לזכותון משק בית).

- מחשבה על דרכים נוספות להצגת מידע באתר.